MASTER PLAN

Full-Album-Maker
Audio Reactive & Beat Animation Engine V2

Dokumen Perencanaan Teknis, Produk, Arsitektur, Efek, Testing, dan Roadmap Implementasi

STATUS DOKUMEN PLANNING ONLY — Dokumen ini tidak mengizinkan perubahan kode. Implementasi dimulai hanya setelah baseline repo dibekukan, keputusan teknis tervalidasi, dependency/licensing audit selesai, dan STEP implementasi yang relevan dinyatakan PASS.

Baseline diperiksa: 7 Oktober 2026
Target platform: Windows 11 Portable
Repo: inoriko920-dev/Full-Album-Maker
Baseline aplikasi: v1.5.0

# 1. Kontrol Dokumen & Keputusan Utama

| Item | Keputusan |
| --- | --- |
| Nama dokumen | MASTER_PLAN_BEAT_ANIMATION_ENGINE_FULL_ALBUM_MAKER_V1.docx |
| Peran dokumen | Source of truth untuk pengembangan engine beat/audio-reactive; bukan implementasi kode. |
| Aplikasi dasar | Full-Album-Maker v1.5.0 tetap menjadi pondasi utama. |
| Renderer final | FFmpeg tetap menjadi renderer utama dan sumber parity preview/final. |
| Spectrum eksisting | Dipertahankan; tidak ditulis ulang tanpa bukti bug/limitasi. |
| Analyzer kandidat utama | librosa untuk beat/onset/tempo/feature extraction, dibungkus adapter internal agar dapat diganti. |
| Optional visualizer | projectM hanya kandidat engine tambahan/future advanced mode; bukan pondasi core V2. |
| Prinsip arsitektur | Satu Audio Analysis Engine → satu Music Event Timeline → banyak Animation Modulator. |
| Target UX | Pemula dapat memilih preset satu klik; pengguna lanjut tetap mendapat kontrol manual. |
| Aturan kualitas | Tidak boleh ada audio-reactive palsu yang sebenarnya random/playhead animation. |
| Aturan kompatibilitas | Project lama harus tetap dapat dibuka; migrasi additive/backward-compatible. |
| Batas dokumen | Tidak mengubah repo, UI, dependency, atau build sampai STEP implementasi dimulai. |

KEPUTUSAN PALING PENTING Kita tidak membuat engine beat terpisah untuk Spectrum, Cover, Vinyl, Background, Text, dan Particle. Semua membaca Music Event Timeline yang sama. Hal ini mencegah drift sinkronisasi, duplikasi analisis, perbedaan preview/final, dan maintenance yang sulit.

# 2. Ringkasan Eksekutif

Full-Album-Maker sudah memiliki renderer FFmpeg, layer/timeline, preview, spectrum linear/circular/waveform, visual album, render final, project persistence, dan AI Agent. Spectrum produksi saat ini membaca audio project mix dan menggunakan showfreqs/showwaves; artinya fondasi audio-reactive sudah nyata, bukan sekadar animasi dekoratif.

Keterbatasan terbesar saat ini bukan ketiadaan spectrum, melainkan ketiadaan “bahasa musik” bersama. Aplikasi belum mempunyai satu data contract yang mengatakan kapan beat terjadi, seberapa kuat beat, kapan onset/transient muncul, bagaimana energi bass/mid/high berubah, apakah sebuah event layak dianggap strong beat, dan bagaimana confidence/fallback ditangani.

V2 akan menambahkan lapisan analisis offline/cached. Audio dianalisis sekali, hasilnya disimpan sebagai data versioned, lalu semua efek membaca data tersebut. Dengan demikian satu lagu dapat memicu spectrum punch, cover pulse, vinyl nudge, camera zoom, glow, text pop, particle burst, dan transition accent tanpa menganalisis audio ulang untuk setiap efek.

Target awal bukan “100 efek sebanyak-banyaknya”. Target V1 adalah engine yang akurat dan stabil plus sekitar 20–30 efek bernilai tinggi yang dapat dikombinasikan dengan aman. Setelah fondasi matang, katalog efek dapat diperluas tanpa mengubah analyzer maupun format event inti.

# 3. Baseline Full-Album-Maker yang Harus Dipertahankan

Baseline berikut diverifikasi dari branch main pada 7 Oktober 2026. Dokumen ini menganggap komponen berikut sebagai aset yang harus dipertahankan kecuali audit implementasi membuktikan kebutuhan perubahan.

| Area | Baseline Terverifikasi | Implikasi V2 |
| --- | --- | --- |
| Project/runtime | Python ≥3.11; PySide6 ≥6.8,<7; package version 1.5.0. | Beat engine harus kompatibel dengan packaging Python/PySide6 yang ada. |
| Spectrum model | spectrum_feature.py menyediakan bars, spectrum_line, waveform, stereo_waveform, circular_spectrum; band_count 16–512; smoothing; reactive_scale; color; frequency/amplitude scale. | V2 mengembangkan trigger/modulation, bukan mengganti model spectrum secara sembarangan. |
| Spectrum render | spectrum_render_step08.py memetakan audio branch ke FFmpeg showfreqs/showwaves dan circular remap. | Final render beat animation harus tetap masuk melalui pipeline FFmpeg/renderer yang sama. |
| Audio binding | Spectrum recovered saat ini terikat ke project_mix. | Music Event Timeline pertama menggunakan sumber mix yang sama agar sinkron dengan audio final. |
| Accurate preview | Spectrum workspace mempunyai AccuratePreviewService dan fallback resting geometry. | V2 wajib menjaga prinsip: fallback tidak boleh memalsukan reactivity. |
| Visual album | album_visuals.py memuat song_cover, vinyl, playlist_visual, progress, song_time. | Komponen ini menjadi target modulasi beat tanpa mengubah identitas layer. |
| Renderer/timeline | render_graph.py membangun album audio dan layer graph. | Event timestamps harus memakai timebase/timeline project agar seek/render konsisten. |
| AI Agent | Repo memiliki ai_* STEP09/action registry/provider/session/workspace. | AI hanya memanggil command/action resmi; dilarang mutasi field diam-diam. |
| Portable Windows | Project memang ditujukan sebagai portable Windows app dengan FFmpeg. | Dependency analyzer harus diuji PyInstaller/onedir sebelum diterima. |

# 4. Masalah yang Diselesaikan

Beat terlihat “terasa” pada spectrum karena energi audio, tetapi aplikasi belum mempunyai timestamp beat eksplisit yang dapat dipakai seluruh efek.

Vinyl saat ini dapat berputar berdasarkan waktu (spin_seconds), namun belum mempunyai mode BPM-sync/beat nudge yang berasal dari analisis lagu.

Tidak ada kontrak universal untuk onset, bass hit, strong beat, energy rise/drop, section change, atau confidence.

Jika setiap efek membuat analisis sendiri, hasil akan tidak sinkron, boros CPU, sulit di-cache, dan preview/final mudah berbeda.

Pengguna pemula memerlukan preset yang “langsung bagus”, sementara pengguna lanjut memerlukan parameter attack/decay/sensitivity/range.

Full album dapat berdurasi panjang; analisis dan preview harus cache-aware, cancellable, dan tidak membekukan UI.

Efek intens seperti flash/shake/particles harus memiliki limiter serta compatibility rules agar hasil tidak melelahkan atau merusak kualitas visual.

# 5. Tujuan Produk & Definition of Success

| Tujuan | Ukuran Keberhasilan |
| --- | --- |
| Sinkronisasi nyata | Event visual menggunakan timestamp/curve dari audio analysis, bukan random atau sekadar playhead sinus. |
| Satu sumber data | Semua animator membaca AnalysisResult/MusicEventTimeline yang sama. |
| Preview-final parity | Untuk waktu dan parameter yang sama, event dan envelope identik antara preview akurat dan final render. |
| Responsif | Analisis berjalan asynchronous; UI tetap dapat dipakai; hasil dapat dibatalkan/diganti ketika source berubah. |
| Cache efektif | Audio yang tidak berubah tidak dianalisis ulang. Cache diinvalidasi secara deterministik jika fingerprint/analyzer version berubah. |
| Backward compatible | Project lama tetap terbuka tanpa kehilangan spectrum/visual lama. |
| Preset mudah | Pemula dapat memilih genre/mood preset tanpa memahami FFT atau envelope. |
| Manual power | Pengguna lanjut dapat mengatur trigger, sensitivity, attack, hold, decay, intensity, range, dan limiter. |
| Portable | Build Windows portable menyertakan seluruh runtime analyzer yang dibutuhkan dan lulus smoke test. |
| Stabil | Silence, file corrupt, beat ambigu, lagu ambient, seek cepat, dan cancel tidak menyebabkan crash/corruption. |

# 6. Prinsip Desain yang Dikunci

1.  Preserve before replace: jangan menulis ulang komponen matang jika extension point sudah cukup.

2.  Analyze once, reuse everywhere: satu analisis per fingerprint/audio source.

3.  Audio time is authoritative: timestamp visual harus mengacu ke timeline audio yang benar.

4.  No fake reactivity: mode reactive tidak boleh diganti animasi random bila analyzer gagal; gunakan resting/fallback yang diberi status jelas.

5.  Fail closed for unsupported effects: preset/efek yang renderer final belum mampu harus ditandai unsupported, bukan hanya “cantik di preview”.

6.  Preview and final share semantics: boleh berbeda resolusi/kualitas, tetapi event, envelope, dan parameter harus sama.

7.  Commands, not hidden mutation: semua perubahan project melalui action/command/history agar Undo/Redo dan dirty state aman.

8.  Bounded visual intensity: setiap modulator memiliki clamp/limiter untuk mencegah scale ekstrem, flash berlebihan, atau shake tidak nyaman.

9.  Deterministic project state: konfigurasi efek disimpan; cache analisis dapat diregenerasi dan tidak menjadi satu-satunya sumber kebenaran project.

10.  Extensible by adapter: analyzer/library pihak ketiga berada di balik interface internal sehingga dapat diganti tanpa migrasi project besar.

# 7. Evaluasi Pondasi Teknologi

| Kandidat | Kekuatan | Risiko / Batasan | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- |
| FFmpeg existing | Sudah dipakai final renderer; showfreqs/showwaves nyata; cocok untuk expression/filter graph. | Bukan framework high-level beat tracking; filter graph kompleks perlu dijaga. | PERTAHANKAN sebagai renderer utama. |
| librosa | Beat tracking, onset strength/detect, tempo, RMS, spectral features; Python-friendly; lisensi ISC. | NumPy/SciPy stack menambah ukuran build; performa full album perlu benchmark/caching. | PILIH sebagai analyzer kandidat utama, dibungkus adapter internal. |
| aubio | Beat/onset/tempo tersedia dan ringan/real-time oriented. | GPLv3+ dapat menyulitkan distribusi produk; project activity/packaging perlu audit. | JANGAN jadikan default core; hanya pembanding benchmark jika legal/teknis dibutuhkan. |
| projectM | Visualizer matang dengan PCM analysis, FFT/beat detection, OpenGL dan ekosistem preset MilkDrop. | C++/OpenGL + LGPL; menambah renderer/pipeline kedua dan kompleksitas Windows. | OPTIONAL future Advanced Visualizer, bukan core V2. |
| Custom DSP from scratch | Kontrol penuh dan dependency minimal. | Risiko algoritma beat buruk, waktu development besar, testing ilmiah lebih sulit. | TIDAK untuk V1; custom logic hanya untuk event fusion/modulation di atas feature matang. |

KEPUTUSAN DEPENDENCY Sebelum coding analyzer, lakukan dependency/license audit lengkap termasuk transitive packages dan skenario PyInstaller. Rekomendasi “librosa” adalah keputusan arsitektur awal, bukan izin otomatis untuk menambah dependency tanpa gate.

# 8. Arsitektur Target

## 8.1 Komponen Inti

| Komponen | Tanggung Jawab | Tidak Boleh Melakukan |
| --- | --- | --- |
| AudioAnalysisService | Decode/normalize source analysis, panggil analyzer adapter, hasilkan feature curves dan metadata. | Mengubah layer/project UI secara langsung. |
| AnalyzerAdapter | Membungkus librosa atau engine lain di interface stabil. | Menyimpan state UI atau menulis cache sendiri. |
| AnalysisCache | Fingerprint, read/write atomic, schema/analyzer version, invalidation. | Menganggap cache sebagai project source of truth. |
| MusicEventBuilder | Mengubah feature curves menjadi event semantik: BEAT, STRONG_BEAT, BASS_HIT, dll. | Merender visual. |
| MusicEventTimeline | Index query event/curve berdasarkan tick/time; immutable snapshot. | Menganalisis ulang audio. |
| AnimationModulatorEngine | Mengubah event/curve menjadi normalized modulation value 0..1 atau signed range. | Mengubah audio master. |
| EffectBinding | Mendefinisikan target layer property + trigger + envelope + clamp. | Memiliki algoritma beat sendiri. |
| PreviewBridge | Meminta modulation pada playhead dan mengaplikasikan preview-safe transform/effect. | Menggunakan random substitute saat analysis gagal. |
| FFmpegRenderBridge | Mengubah binding/event curve menjadi expressions/keyframes/filter graph final. | Menghasilkan event yang berbeda dari preview. |
| AI Action Layer | Menerjemahkan instruksi manusia menjadi konfigurasi effect/preset melalui command resmi. | Menulis JSON/project field secara tersembunyi. |

# 9. Audio Analysis Engine

Audio analysis adalah pekerjaan pertama yang harus matang sebelum menambah katalog animasi. V1 tidak mengejar klasifikasi musik berbasis AI yang berat; fokus pada sinyal deterministik yang langsung berguna untuk visual.

| Sinyal / Feature | Fungsi Visual | Rencana V1 |
| --- | --- | --- |
| Global BPM | Kecepatan periodik, vinyl sync, rhythmic preset. | Wajib; simpan value + confidence/ambiguity. |
| Beat timestamps | Pulse/zoom/bounce teratur. | Wajib; timestamp presisi dalam detik + project ticks. |
| Onset strength curve | Mendeteksi transient/serangan baru. | Wajib; soft curve, tidak hanya event boolean. |
| Onset events | Pop/flash/spark singkat. | Wajib; threshold adaptif. |
| RMS / loudness proxy | Energy envelope, glow, zoom halus. | Wajib; normalized per-track + robust percentile. |
| Bass energy | Kick/bass pulse, cover punch, low-end spectrum boost. | Wajib; band configurable. |
| Mid energy | Vocal/instrument energy; medium motion. | Wajib. |
| High energy | Hi-hat/spark/high-frequency effects. | Wajib. |
| Spectral centroid | Brightness/visual “terang-gelap” atau color temperature modulation. | V1.1/opsional jika cost rendah. |
| Local tempo/pulse | Tempo drift/organic music. | V1.1 setelah global beat stabil. |
| Section/novelty | Perubahan bagian lagu, transition accent. | V2 advanced; jangan dipaksakan di V1. |
| Drop detection | EDM drop / dramatic accent. | Derived heuristic V1.1 dengan confidence; bukan klaim “AI memahami drop”. |

## 9.1 Sampling & Timebase

Analysis time axis harus dapat dikonversi deterministik ke project tick. Semua conversion helper diuji round-trip.

Beat/event timestamp disimpan pada resolusi analysis, tetapi query runtime menggunakan project tick untuk sinkronisasi seek dan render.

Audio master tidak perlu di-resample secara permanen. Analyzer boleh menggunakan sample rate internal yang konsisten; original final audio tetap tidak disentuh.

Untuk full album, prefer analisis per song/source lalu mapping ke album timeline agar reordering playlist tidak memaksa DSP ulang pada file audio yang sama.

Crossfade/overlap audio memerlukan kebijakan eksplisit: V1 dapat memetakan event per song ke album timeline; jika mix overlap aktif, future mode dapat menganalisis rendered mix proxy.

## 9.2 Normalisasi Feature

Nilai mentah tidak langsung dipakai sebagai intensity. Setiap curve melewati robust normalization agar lagu mastering keras dan lagu dinamis tetap menghasilkan visual yang masuk akal.

| Tahap | Rencana |
| --- | --- |
| Sanitize | NaN/inf → aman; silence/empty → zero curve + status. |
| Robust floor/ceiling | Gunakan percentile/robust statistics, bukan min/max mentah yang sensitif outlier. |
| Normalize | Map ke 0..1; simpan metadata original range untuk debugging. |
| Smooth optional | Smoothing per feature, bukan satu smoothing global untuk semua. |
| Peak strength | Hit strength dihitung relatif terhadap local/track distribution. |
| Confidence | Event semantik menyimpan confidence agar preset dapat memilih hanya event kuat. |

# 10. Format Data Analisis (Source of Truth Runtime)

Format di bawah adalah kontrak konseptual. Implementasi boleh menggunakan dataclass + JSON serialisasi, tetapi field semantik tidak boleh berubah tanpa schema migration.

{
  "schema_version": 1,
  "analyzer_version": "beat-v1",
  "source_fingerprint": "sha256:...",
  "duration_sec": 243.517,
  "sample_rate_analysis": 22050,
  "tempo": {"bpm": 128.1, "confidence": 0.91},
  "beats": [
    {"time_sec": 0.469, "strength": 0.72, "confidence": 0.89},
    {"time_sec": 0.938, "strength": 0.88, "confidence": 0.93}
  ],
  "onsets": [...],
  "curves": {
    "rms": {"hop_sec": 0.02322, "values": [...]},
    "bass": {"hop_sec": 0.02322, "values": [...]},
    "mid":  {"hop_sec": 0.02322, "values": [...]},
    "high": {"hop_sec": 0.02322, "values": [...]},
    "onset_strength": {"hop_sec": 0.02322, "values": [...]}
  },
  "quality": {
    "status": "ok",
    "warnings": [],
    "beat_ambiguity": 0.08
  }
}

## 10.1 Fingerprint & Cache Key

Cache key minimum: source identity/content fingerprint + relevant trim/source range + analyzer_config_hash + schema_version + analyzer_version.

Jika file path sama tetapi isi berubah, cache harus invalid. Jangan hanya memakai path atau mtime.

Write cache secara atomic: tulis temp → fsync/close → replace; file partial tidak boleh dianggap valid.

Cache corrupt → quarantine/delete-safe → re-analysis; project tetap dapat dibuka.

Cache bukan bagian wajib project portability. Jika hilang, data dapat diregenerasi dari audio source.

UI harus dapat menampilkan status: Belum dianalisis / Menganalisis / Siap / Warning / Gagal / Stale.

# 11. Music Event Timeline

Feature curve adalah sinyal kontinu. Animation UX memerlukan event semantik. MusicEventBuilder melakukan fusion deterministik dan menyimpan event sebagai immutable timeline yang dapat di-query berdasarkan tick.

| Event | Sumber | Semantik | Contoh Target |
| --- | --- | --- | --- |
| BEAT | beat tracker | Pulse ritmis reguler. | cover pulse, subtle zoom, text bounce |
| STRONG_BEAT | beat + normalized energy/onset | Beat di atas strength threshold adaptif. | camera punch, stronger glow |
| ONSET | onset detector | Transient baru, tidak selalu beat. | spark, text pop, micro flash |
| BASS_HIT | low-band energy + onset/peak | Low-frequency transient kuat. | bass pulse, vinyl wobble, radial burst |
| HIGH_HIT | high-band peak/onset | Treble/high transient. | sparkle/light streak |
| ENERGY_RISE | slope RMS/energy | Energi meningkat kontinu. | progressive zoom/glow |
| ENERGY_DROP | slope negatif / local contrast | Energi turun. | relax zoom, dim lighting |
| SECTION_CHANGE | novelty detector future | Perubahan bagian musik. | background transition |
| DROP | heuristic future | Contrast build-up → high-energy onset. | combined accent preset |

## 11.1 Event Contract

MusicEvent(type, tick, time_sec, strength:0..1, confidence:0..1, source_feature, tags, song_id)

Event tidak menyimpan “animasi apa yang harus terjadi”. Event hanya menggambarkan musik. Binding menentukan visual response.

Strength = kekuatan relatif event; confidence = keyakinan deteksi. Kedua konsep tidak boleh dicampur.

Event per-song dipetakan ke album timeline melalui song instance start/end/trim mapping.

Event di luar source trim dibuang; event setelah playback speed/retime harus mengikuti kebijakan timeline yang sama dengan audio.

Duplikat event berdekatan dapat dimerge dengan refractory window per event type.

Preset boleh memilih minimum confidence agar lagu ambigu tidak memicu efek agresif.

# 12. Animation Modulator Engine

Engine ini adalah penghubung antara musik dan visual. Output utamanya bukan langsung pixel, melainkan nilai modulasi yang dapat diterapkan pada property/transform/effect.

| Parameter Binding | Makna |
| --- | --- |
| trigger | Event/curve sumber: BEAT, BASS_HIT, RMS, HIGH, dll. |
| mode | pulse / envelope / continuous / toggle-accent / step. |
| sensitivity | Seberapa mudah input memicu response. |
| threshold | Minimum strength/confidence. |
| attack_ms | Waktu naik menuju puncak. |
| hold_ms | Durasi mempertahankan puncak. |
| decay_ms | Waktu kembali ke baseline. |
| curve | linear / ease_out / exponential / smoothstep. |
| intensity | Multiplier user/preset. |
| min/max | Clamp output final. |
| cooldown_ms | Batas event berulang untuk efek berat. |
| mix_mode | add / multiply / max / replace ketika beberapa modulator memengaruhi target sama. |

## 12.1 Envelope Standard

Semua efek event-based sebaiknya memakai envelope yang sama agar “feel” konsisten. Contoh: beat pada t0 menghasilkan attack 25 ms, hold 20 ms, decay 180 ms. Cover scale dan glow intensity membaca envelope yang sama tetapi mapping range berbeda.

| Profil | Attack | Hold | Decay | Karakter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soft | 80 ms | 0–30 ms | 420 ms | Chill/ambient; tidak menghentak. |
| Balanced | 35 ms | 10–30 ms | 240 ms | Default pop/rock. |
| Punchy | 10–20 ms | 20–40 ms | 140–190 ms | EDM/kick. |
| Flash | 0–10 ms | 10–25 ms | 60–120 ms | Accent singkat; wajib limiter. |

## 12.2 Conflict Resolution

Base transform dan animated delta dipisahkan. Pengguna menggeser/resize layer tanpa “melawan” animasi.

Dua modulator pada property sama menggunakan mix_mode eksplisit, bukan urutan kebetulan di renderer.

Scale final harus dikunci pada safety range per effect; camera shake memiliki max pixels/rotation.

Flash/brightness memiliki exposure clamp; preset tidak boleh menghasilkan frame putih berkepanjangan.

Particle spawn menggunakan rate limiter per second dan maximum live particles.

Jika CPU/GPU/render cost melewati budget, quality tier dapat menurunkan density tanpa mengubah timing event.

# 13. Katalog Efek Prioritas

Katalog ini membedakan “animasi yang harus ada di V1” dan “advanced”. Fokus V1: efek yang terlihat jelas, murah, mudah diuji, dan dapat dirender konsisten dengan FFmpeg.

## 13.1 Spectrum V2

| Efek | Trigger | Mapping | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| Reactive Scale Existing | Audio spectrum branch | Pertahankan reactive_scale lama. | CORE existing |
| Beat Punch | BEAT | Scale/height multiplier cepat pada beat. | V1 |
| Bass Boost Pulse | BASS_HIT / bass curve | Tambahkan response low-band tanpa mengubah master audio. | V1 |
| Strong Beat Thickness | STRONG_BEAT | Thickness/envelope pulse terbatas. | V1 |
| Circular Radius Pulse | BEAT/BASS_HIT | Inner/outer visual radius delta kecil. | V1 |
| Opacity Breath | RMS continuous | Opacity subtle dengan clamp. | V1 |
| Smoothing Adaptive | Energy state | Smoothing preset-state, bukan berubah liar per frame. | V1.1 |
| Frequency Color Mod | centroid/high energy | Color/brightness modulation. | V1.1 |
| Multi-color Gradient | spectrum bins | Butuh renderer extension. | Advanced |
| Glow compositor | beat/energy | Bloom/glow parity preview-final. | Advanced |

## 13.2 Cover / Artwork

| Efek | Trigger | Range Awal Aman | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Beat Pulse | BEAT | scale 1.00→1.035 | Default aman hampir semua genre. |
| Strong Pulse | STRONG_BEAT | 1.00→1.06 | Cooldown untuk beat rapat. |
| Bass Punch | BASS_HIT | 1.00→1.075 | Attack cepat, decay 160–220ms. |
| Bounce Y | BEAT | ±8–20 px @1080p | Jangan mengubah base position. |
| Micro Rotate | ONSET/BEAT | ±0.5–1.5° | Alternating sign deterministic. |
| 3D Tilt Sim | high/bass | pseudo perspective/rotation | V1.1; parity diuji. |
| Glow Border Pulse | BEAT/RMS | opacity/intensity 0..1 | Butuh overlay/filter support. |
| Blur Punch | STRONG_BEAT | 0→small blur→0 | Gunakan jarang; render cost. |

## 13.3 Vinyl / Disc

| Mode | Sumber | Perilaku | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| Constant Spin | time | Perilaku existing. | Existing |
| BPM Sync Spin | BPM | Kecepatan rotasi diturunkan dari tempo dengan division/multiplier. | V1 |
| Beat Nudge | BEAT | Tambahkan micro angular acceleration pada beat. | V1 |
| Bass Wobble | BASS_HIT | Scale/tilt subtle, bukan mengubah speed besar. | V1 |
| Scratch Accent | STRONG_BEAT/manual | Gerak pendek terkontrol; optional. | V1.1 |
| Stop/Resume Musical | section/manual | Butuh event section/automation. | Advanced |

## 13.4 Background & Camera

| Efek | Trigger | Karakter | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| Energy Zoom | RMS continuous | Slow zoom mengikuti energy envelope. | V1 |
| Beat Zoom | BEAT | Micro punch ke frame/canvas. | V1 |
| Strong Camera Punch | STRONG_BEAT | Scale + tiny translate. | V1 |
| Shake | BASS_HIT/STRONG_BEAT | Deterministic impulse, decay cepat. | V1 |
| Pan Drift | time + energy | Slow cinematic movement. | V1 |
| Brightness Pulse | BEAT/RMS | Lighting accent dengan clamp. | V1 |
| Vignette Pulse | BASS_HIT | Subtle dark/light edge modulation. | V1.1 |
| Blur Pulse | STRONG_BEAT | Short blur impulse. | V1.1 |
| Chromatic/Glitch | ONSET/strong | Efek mahal/agresif, harus optional. | Advanced |

## 13.5 Text / Title / Playlist

| Efek | Trigger | Target | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| Text Pop | BEAT/ONSET | judul lagu / now playing | V1 |
| Text Bounce | BEAT | judul atau artist | V1 |
| Glow Accent | STRONG_BEAT | title/playlist active row | V1.1 |
| Active Track Pulse | BEAT | baris playlist aktif saja | V1 |
| Progress Beat Marker | BEAT | optional markers pada progress | V1.1 |
| Kinetic Typography | multi-onset/lyrics | Butuh lyric timing; di luar scope awal. | Advanced |

## 13.6 Lighting / Overlay / Particle

| Efek | Trigger | Safety/Cost | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| Light Flash | STRONG_BEAT | Max opacity/duration ketat; cooldown. | V1 |
| Radial Light Pulse | BASS_HIT | Medium cost; good EDM. | V1.1 |
| Spark Burst | HIGH_HIT/ONSET | Spawn limited. | V1.1 |
| Bass Particle Burst | BASS_HIT | Density by strength; capped. | V1.1 |
| Dust Continuous | RMS/time | Low density ambient. | V1.1 |
| Light Streak | HIGH_HIT | Short lifetime. | Advanced |
| Confetti | manual/section | Tidak relevan untuk semua genre. | Advanced |
| MilkDrop/projectM layer | audio PCM | Pipeline OpenGL terpisah. | Future optional |

# 14. Paket Efek Minimum V1 (Target 24)

| # | Efek V1 | Alasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spectrum Beat Punch | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 2 | Spectrum Bass Boost | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 3 | Circular Radius Pulse | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 4 | Spectrum Opacity Breath | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 5 | Cover Beat Pulse | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 6 | Cover Strong Pulse | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 7 | Cover Bass Punch | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 8 | Cover Bounce | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 9 | Cover Micro Rotate | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 10 | Vinyl BPM Sync | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 11 | Vinyl Beat Nudge | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 12 | Vinyl Bass Wobble | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 13 | Background Energy Zoom | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 14 | Background Beat Zoom | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 15 | Camera Punch | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 16 | Camera Shake | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 17 | Pan Drift | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 18 | Brightness Pulse | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 19 | Text Pop | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 20 | Text Bounce | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 21 | Playlist Active Pulse | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 22 | Light Flash | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 23 | Simple Spark Burst | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |
| 24 | RMS Ambient Glow | Nilai visual tinggi / implementasi dapat dibatasi / mudah dites. |

ATURAN SCOPE Jika 24 efek ini belum stabil, jangan menambah katalog. Banyak efek tidak berguna jika beat timeline, envelope, cache, preview, atau renderer belum dapat dipercaya.

# 15. Preset Sistem

Preset adalah bundel binding, bukan kode khusus genre. Satu preset memilih trigger/envelope/intensity yang sudah tersedia. User dapat mengubah parameter setelah preset diterapkan.

| Preset | Karakter | Binding Utama | Safety |
| --- | --- | --- | --- |
| Chill | Halus, minim flash | RMS glow, soft cover pulse, slow pan. | No shake; low intensity. |
| Ambient | Breathing visual | RMS opacity/zoom, circular soft spectrum. | Beat optional jika confidence rendah. |
| Pop | Clean energetic | Beat pulse, text pop, brightness subtle. | Balanced envelope. |
| Rock | Punchy | Strong beat camera punch, cover pulse, spectrum. | Moderate shake only. |
| Hip-Hop | Low-end driven | Bass punch, spectrum bass boost, vinyl nudge. | High-frequency effects rendah. |
| EDM | Beat/bass aggressive | Beat zoom, bass burst, strong flash, circular pulse. | Flash/shake limiter wajib. |
| DJ / Club | Visualizer-centric | Spectrum + BPM vinyl + lighting. | Particles medium. |
| Dangdut / Remix | Beat kuat & danceable | Bass/beat pulse, camera punch, brightness. | Cooldown untuk tempo rapat. |
| Acoustic | Natural | Onset subtle, soft cover pulse, no flash. | Low intensity. |
| Cinematic | Slow dynamics | Energy zoom, section/manual accent, vignette. | No repetitive bounce. |

# 16. UI/UX yang Harus Direncanakan (Belum Didesain)

Dokumen ini sengaja tidak membuat gambar UI. Tetapi kontrak UI perlu ditetapkan agar implementasi engine tidak mengunci UX yang buruk. Saat masuk STEP UI terpisah, prompt/gambar UI harus mengikuti kontrak berikut.

Tab/section “Audio Reactive / Beat” dengan status analisis per lagu.

Tombol Analyze / Re-analyze / Clear cache dengan indikator progress dan alasan re-analysis.

Preset genre/mood sebagai starting point, bukan black box.

Per effect: Enable, Trigger, Intensity, Sensitivity/Threshold, Attack, Hold, Decay, Advanced.

Visual indicator pada timeline untuk beat/strong beat/bass hit yang dapat di-toggle agar tidak membuat timeline penuh.

Preview status harus membedakan Accurate Reactive Preview vs Resting/Approximate.

Effect stack menampilkan warning jika kombinasi berpotensi berlebihan (mis. camera shake + cover shake + flash tinggi).

Quality mode Preview Low/Medium/Accurate hanya mengubah kualitas rendering, bukan event timing.

One-click “Calm Down” / “More Energetic” dapat memodifikasi intensity profile lewat command resmi.

Semua perubahan dapat Undo/Redo.

# 17. Integrasi AI Agent

AI Agent bukan analyzer dan bukan renderer. AI berfungsi sebagai natural-language controller yang memilih preset/effect/binding resmi. Ini menjaga keselamatan project dan membuat perilaku dapat diuji.

| Contoh Perintah User | Action yang Diinginkan | Batasan |
| --- | --- | --- |
| “Bikin cover menghentak mengikuti bass.” | Enable Cover Bass Punch; trigger=BASS_HIT; profile Punchy; preview. | Tidak boleh menulis transform frame-by-frame manual. |
| “Kurangi gerakannya, terlalu ramai.” | Scale down group intensity; disable conflicting effects. | Harus preserve user manual settings yang tidak terkait. |
| “Buat gaya EDM.” | Apply EDM preset as one transaction. | Tampilkan ringkasan effect yang diaktifkan. |
| “Vinyl ikuti BPM lagu.” | Enable BPM Sync Spin; pilih division default. | Jika BPM confidence rendah → warning/fallback. |
| “Jangan ada flash.” | Disable flash/light pulse family. | Harus benar-benar final-render safe. |
| “Spectrum lebih responsif ke bass.” | Adjust trigger/low-band reactive mapping. | Master audio volume tidak berubah. |

## 17.1 Action Registry Baru yang Disarankan

analyze_audio(song/all, force=False)

apply_reactive_preset(preset_id, scope)

add_effect_binding(target_layer_id, effect_id, trigger, parameters)

update_effect_binding(binding_id, patch)

remove_effect_binding(binding_id)

set_group_intensity(scope, factor)

set_flash_enabled(scope, bool)

preview_reactive_at(tick)

explain_active_reactive_effects(scope)

validate_reactive_configuration()

# 18. Preview Architecture

| Mode | Tujuan | Aturan |
| --- | --- | --- |
| Resting/Fallback | UI tetap usable saat analysis belum ada/gagal. | Tidak bergerak seolah-olah reactive. |
| Interactive Reactive | Scrub/playback cepat dengan cached events/curves. | Timing benar; visual quality boleh lebih rendah. |
| Accurate Preview | Frame/short segment memakai renderer semantics. | Dipakai untuk parity check sebelum final. |
| Final Render | FFmpeg production pipeline. | Event/curve source sama dengan preview. |

Seek harus meng-evaluate envelope berdasarkan absolute project tick, bukan state integrator yang hanya benar saat playback maju.

Caching preview frame/segment key mencakup document content signature + analysis version + tick + quality.

Preview async worker wajib generation token/stale-result discard seperti pola Spectrum STEP08 yang sudah ada.

Jika analysis pending, status UI jelas dan tidak menggambar fake beat.

Performance optimization boleh menurunkan particle density atau preview resolution, tetapi tidak menggeser event timing.

# 19. Final Render / FFmpeg Strategy

Ada dua pendekatan yang dapat dipakai bersamaan: expressions untuk curve sederhana dan precomputed keyframe/command data untuk event kompleks. Keputusan per effect dibuat berdasarkan determinisme, graph size, dan performa Windows.

| Jenis Efek | Strategi Render Awal |
| --- | --- |
| Scale/translate/rotate pulse | Expression/keyframe berbasis precomputed event envelope. |
| Opacity/brightness/glow intensity | Expression atau interpolated control curve. |
| Spectrum reactive extension | Pertahankan audio visualizer branch; tambahkan modulation parameter yang tidak menyentuh master audio. |
| Vinyl BPM spin | Deterministic angular expression dari BPM + optional event impulses. |
| Shake | Precomputed deterministic impulse curve, bukan random runtime. |
| Particles | Precomputed spawn schedule/seed deterministic; quality tier mengatur density. |
| Complex optional projectM | Render texture/video layer terpisah; hanya future module jika license/build/parity lulus. |

MASTER AUDIO SAFETY Reactive Scale atau visual gain hanya boleh memengaruhi cabang analisis/visual. Master audio final tidak boleh menjadi lebih keras/pelan akibat pengguna mengubah intensitas animasi.

# 20. Performance, Cache, dan Full-Album Scale

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Album panjang menyebabkan analisis lama | Analisis per-song asynchronous + cache; progress per item; cancel/resume. |
| UI freeze | Worker/thread/process sesuai benchmark; UI hanya menerima immutable result/status. |
| NumPy/SciPy memory tinggi | Load/decode per-song; release buffers; hindari menyimpan STFT penuh jika curve ringkas sudah cukup. |
| Cache membengkak | Store compact curves, optional compression, cache cleanup policy berbasis size/LRU. |
| Filter graph terlalu panjang | Externalize script seperti pola repo existing; benchmark keyframe encoding. |
| Particles mahal | Density tiers, lifetime cap, max particles, fallback low quality preview. |
| Seek lambat | Indexed event arrays + interpolation curve O(log n)/O(1) per query. |
| Reorder playlist memicu reanalysis | Per-source fingerprint cache; hanya timeline mapping yang dibangun ulang. |

# 21. Project Persistence & Backward Compatibility

Project schema menambahkan reactive_config/effect_bindings secara additive. Project tanpa field baru menggunakan default disabled.

Analysis cache tidak wajib disimpan inline di project agar file project tetap kecil dan cache dapat diregenerasi.

Jika binding mereferensi layer yang sudah dihapus, loader/validator fail-closed atau menandai orphan; tidak crash.

Preset application menyimpan hasil konfigurasi konkret agar project tidak berubah hanya karena definisi preset versi baru berubah.

Analyzer version disimpan di cache, bukan mengubah project semantics. Re-analysis dapat terjadi tanpa mengubah user effect settings.

Undo/Redo mencakup add/update/remove binding dan apply preset; proses analysis cache sendiri tidak harus masuk history karena bukan keputusan kreatif user.

Autosave harus menyimpan konfigurasi effect secara atomic bersama document state normal.

# 22. Reliability & Failure Handling

| Kasus | Perilaku Wajib |
| --- | --- |
| Audio hilang/tidak terbaca | Analysis fail dengan pesan jelas; project tetap terbuka; fallback non-reactive. |
| Silence | BPM=0/empty beats atau quality status silence; tidak memicu fake beat. |
| Beat ambigu | Confidence rendah; aggressive presets menurunkan/menonaktifkan beat-only effects. |
| Lagu ambient/no percussion | Gunakan RMS/energy continuous preset; jangan memaksa beat detection. |
| Cache corrupt | Abaikan/quarantine dan reanalyze. |
| Cancel analysis | Tidak menulis cache partial sebagai valid. |
| Source berubah | Fingerprint mismatch → stale → reanalyze. |
| Analyzer exception | Log diagnostic tanpa merusak document/history. |
| Seek saat preview job lama | Stale generation result dibuang. |
| Unsupported renderer effect | UI/action menolak dengan alasan; tidak preview-only. |

# 23. Testing Strategy

## 23.1 Unit / DSP Contract Tests

Silence fixture → no beats/onsets above threshold; curves near zero.

Synthetic metronome 60/120/180 BPM → estimated BPM/beat spacing within acceptance tolerance.

Kick-dominant fixture → bass curve/BASS_HIT lebih kuat daripada high curve.

Hi-hat fixture → high-band event lebih dominan daripada bass.

Strength/confidence range selalu 0..1; no NaN/inf.

Fingerprint/config/version changes invalidate cache exactly when expected.

JSON round-trip preserves event timestamps and curve metadata.

## 23.2 Timeline & Animation Tests

Beat pada tick tertentu menghasilkan envelope puncak pada waktu yang sama setelah seek langsung.

Playback maju dan random seek menghasilkan value identik pada tick sama.

Attack/hold/decay boundaries diuji numerik.

Conflict mix_mode deterministic.

Intensity clamp mencegah scale/shake/brightness melewati limit.

Reorder playlist hanya mengubah mapped tick, bukan per-song analysis result.

## 23.3 Preview/Render Parity Tests

Render frame di sekitar beat (before/peak/after) dan bandingkan parameter/visual expected.

Accurate preview dan extracted final frame mencapai similarity threshold yang realistis per effect.

Audio output waveform/level tidak berubah ketika hanya intensity visual diubah.

Spectrum existing regression tetap hijau.

Project lama tanpa reactive_config menghasilkan output lama yang ekuivalen.

## 23.4 Windows Portable Tests

Fresh Windows 11 VM tanpa Python terpasang.

Import MP3/WAV → analyze → preview → render final.

Path mengandung spasi/Unicode.

Portable folder dipindahkan drive/folder.

Cancel/restart analysis.

Cache directory read-only / disk low simulation.

Long album smoke test dan memory observation.

Antivirus-friendly process behavior; tidak download dependency saat runtime.

# 24. Acceptance Metrics Awal

| Area | Gate Minimal |
| --- | --- |
| Beat timing | Synthetic metronome fixtures memiliki spacing/timestamp error dalam toleransi yang disetujui setelah benchmark. |
| No fake reaction | Silence tidak menampilkan beat pulse/flash/particle. |
| Seek determinism | Value effect pada tick yang sama identik setelah sequential playback dan random seek. |
| Cache | Second open source yang sama tidak menjalankan DSP ulang; cache invalid jika source/config/version berubah. |
| Preview parity | Event timing sama; accurate preview/final effect state sesuai pada sampled ticks. |
| Audio integrity | Visual intensity tidak mengubah master audio output. |
| Backward compatibility | Golden/sample project v1.5.0 membuka dan render tanpa reactive config. |
| Portable | Windows build berjalan tanpa Python/system librosa. |
| Stability | No uncaught exception pada missing/corrupt/silence/cancel scenarios. |

# 25. Roadmap Implementasi STEP 00–15

Roadmap ini menjadi urutan kerja. Jangan melompat karena setiap STEP menghasilkan kontrak yang dipakai STEP berikutnya. STEP yang bersifat planning/decision harus selesai sebelum coding besar.

| STEP | Tujuan | Output/Gate | Larangan |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP 00 — Baseline Freeze & Backup | Bekukan commit baseline, catat build/test status, backup repo, inventory renderer/timeline/spectrum/AI. | Baseline manifest + gate PASS. | Tidak ada perubahan fitur. |
| STEP 01 — Analyzer Spike & Benchmark | Prototype read-only untuk 3–5 fixture + lagu nyata; bandingkan librosa dan kebutuhan runtime/build. | Benchmark accuracy, time, memory, dependency/license. | Belum integrasi UI/project. |
| STEP 02 — Analysis Data Contract | Finalisasi dataclass/schema, timebase conversion, quality/confidence rules. | Spec + tests schema/timestamp. | No effect implementation. |
| STEP 03 — Cache & Fingerprint Service | Atomic cache, versioning, invalidation, status. | Cache unit tests + corruption/cancel tests. | Cache tidak masuk project history. |
| STEP 04 — AudioAnalysisService | Async per-song analysis menghasilkan tempo/beat/onset/RMS/bands. | Real analysis pipeline + fixtures. | UI hanya status minimal jika perlu. |
| STEP 05 — Music Event Timeline | Event fusion + mapping per song→album ticks. | Query API + deterministic tests. | Belum efek visual kompleks. |
| STEP 06 — Animation Modulator Core | Binding model, envelope, clamp, mix mode, seek-safe evaluator. | Pure engine tests. | Tanpa 24 efek sekaligus. |
| STEP 07 — Spectrum V2 Integration | Beat/bass/circular modulation ke spectrum existing. | Preview/final parity + regressions. | Spectrum lama tidak rusak. |
| STEP 08 — Cover & Vinyl | Cover pulse/bounce + BPM vinyl/nudge/wobble. | Effect set + renderer tests. | Keep base transforms stable. |
| STEP 09 — Background & Camera | Energy zoom, beat zoom, punch, shake, brightness/pan. | Deterministic render + safety clamps. | No random runtime. |
| STEP 10 — Text, Playlist, Lighting | Text pop/bounce, active pulse, light flash/glow. | Effect set + accessibility/safety defaults. | Flash off/low by default where appropriate. |
| STEP 11 — Particles V1 | Spark/simple burst dengan seeded deterministic schedule. | Performance budget + parity tests. | Density capped. |
| STEP 12 — Preset System | Genre/mood bundles dan conflict policy. | Preset apply/undo tests. | Preset definition bukan hidden code path. |
| STEP 13 — AI Agent Actions | Natural language → action registry reactive. | Intent/action/confirmation tests. | AI tidak mutasi raw project. |
| STEP 14 — Performance & Hardening | Long album, memory, cache cleanup, filter graph size, cancel/recovery. | Stress evidence + bug fixes. | No new effects kecuali blocker fix. |
| STEP 15 — Windows Portable & Release Gate | PyInstaller/dependency bundle, fresh VM smoke, release notes/capabilities. | Portable artifact + release validation PASS. | Release hanya jika all critical gates PASS. |

# 26. Gate Detail per STEP

| Gate | PASS Jika | FAIL Jika |
| --- | --- | --- |
| Architecture | Tidak ada analyzer ganda; source-of-truth jelas. | Effect membuat beat detection sendiri. |
| Analysis | Beat/onset/curve fixtures memenuhi tolerance & no fake silence. | Silence memicu beat atau timestamp tidak stabil. |
| Cache | Deterministic, atomic, invalidation benar. | Path-only cache atau file partial dianggap valid. |
| Timeline | Random seek = sequential evaluation. | State bergantung playback history. |
| Renderer | Preview/final semantic parity. | Efek hanya ada di preview. |
| Audio | Master audio untouched by visual controls. | Reactive gain mengubah final audio. |
| Performance | Long album usable; memory/cpu bounded. | UI freeze atau memory growth tak terkendali. |
| Windows | Fresh machine portable works. | Butuh Python/system package manual. |
| Backward | Project v1.5.0 load/render. | Migrasi merusak project lama. |

# 27. Risiko Teknis & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi | Owner STEP |
| --- | --- | --- | --- |
| librosa/scipy bundle besar | Portable membengkak/build sulit. | Spike STEP01; ukur size/startup; adapter memungkinkan alternatif. | 01/15 |
| Beat tracker salah pada genre tertentu | Animasi off-beat. | Confidence + energy fallback + manual BPM/tap future. | 01/04/05 |
| FFmpeg graph terlalu kompleks | Render gagal/command limit. | Graph script externalization; per-effect benchmark. | 07–14 |
| Particle cost tinggi | Render lambat. | Cap density/lifetime; quality tier. | 11/14 |
| Preview berbeda final | User tidak percaya editor. | Shared event/evaluator + accurate preview parity tests. | 06–14 |
| ProjectM temptation scope creep | Arsitektur ganda, build kompleks. | Tetap future optional module setelah core V2 release. | Post-V2 |
| AI mengaktifkan terlalu banyak efek | Output berlebihan. | Preset constraints + conflict validator + explain changes. | 12/13 |
| Cache stale | Visual tidak cocok audio. | Strong fingerprint + analyzer version/config hash. | 03 |

# 28. Hal yang Sengaja Tidak Dikerjakan di V1

Membuat beat tracker ilmiah dari nol.

Mengganti seluruh renderer FFmpeg dengan OpenGL/GPU engine baru.

Mengintegrasikan projectM sebagai dependency core sebelum Beat Engine V1 stabil.

100 efek sekaligus tanpa quality gate.

Deep-learning stem separation (kick/snare/vocal) sebagai dependency wajib.

Auto genre classification yang mengubah project tanpa user mengetahui.

Lyric-synced kinetic typography jika tidak ada lyric timestamp contract.

Preview-only shader yang tidak bisa final render.

Cloud analysis wajib; V1 harus dapat bekerja lokal/offline untuk analisis audio.

# 29. Future Expansion Setelah V1 Stabil

Manual BPM override / tap tempo untuk lagu yang tracker-nya ambigu.

Local tempo / tempo map untuk live/organic recordings.

Section segmentation dan drop/build-up heuristics dengan confidence.

Stem-aware analysis opsional (kick/snare/vocal) bila dependency/performance masuk akal.

projectM/MilkDrop optional visualizer layer via shared library/texture or pre-render bridge, setelah license/build audit.

Advanced GPU particles/blur/glow jika arsitektur renderer diperluas secara sengaja.

User-created reactive presets dan import/export preset bundles.

Automation lanes di timeline untuk mengedit/modifikasi hasil reactive secara manual.

Batch analyze entire album/library dan shared cache management UI.

# 30. Definition of Done — Beat Animation Engine V2

1.  Audio source dapat dianalisis asynchronous dan menghasilkan BPM, beat, onset, RMS, bass/mid/high curves dengan quality status.

2.  Analysis cache deterministic, versioned, atomic, dan dapat diregenerasi.

3.  Music Event Timeline memetakan event per-song ke album project ticks secara benar.

4.  Animation Modulator Engine seek-safe dan menghasilkan output deterministic.

5.  Minimal 24 efek V1 tersedia atau jumlah final yang disetujui, dengan clamp/compatibility rules.

6.  Spectrum existing tetap berfungsi dan mendapat modulasi V2 tanpa regressions.

7.  Cover/Vinyl/Background/Camera/Text/Lighting memiliki efek beat/energy yang nyata.

8.  Silence dan failure tidak menghasilkan fake reactive motion.

9.  Preview interactive dan accurate menggunakan event semantics yang sama dengan final render.

10.  Visual controls tidak mengubah master audio final.

11.  Preset dapat di-apply/undo dan tidak menyembunyikan konfigurasi.

12.  AI Agent dapat mengatur reactive effect melalui action resmi serta menjelaskan perubahan.

13.  Project lama v1.5.0 tetap load/render.

14.  Long-album stress test dan Windows portable fresh-machine smoke PASS.

15.  Dokumentasi capability/known limitations jujur; unsupported effects fail-closed.

# 31. Checklist Sebelum Coding Dimulai

| Checklist | Status Saat Dokumen Ini Dibuat |
| --- | --- |
| Master plan disetujui | PENDING user review |
| Baseline commit dibekukan/backup | Belum dilakukan dalam dokumen ini |
| Analyzer spike benchmark | Belum |
| Dependency/license audit lengkap | Belum |
| Analysis schema final | Konsep ada; belum diimplementasikan |
| Effect V1 scope final | Usulan 24; perlu dipakai sebagai default kecuali direvisi |
| UI reference images | Belum; harus tahap terpisah jika workflow proyek mensyaratkan |
| Coding authorization | BELUM — dokumen ini planning only |

# 32. Rekomendasi Eksekusi Pertama

LANGKAH BERIKUTNYA YANG DIREKOMENDASIKAN Mulai dari STEP 00: bekukan baseline dan buat backup khusus repo Full-Album-Maker. Setelah itu STEP 01 adalah analyzer spike/benchmark read-only. Jangan mulai dari pembuatan 24 efek. Jika Beat/Analysis contract salah, semua efek di atasnya akan ikut salah.

Urutan keputusan teknis yang disarankan pada STEP 01: (1) tetapkan fixture audio; (2) ukur librosa beat/onset/feature accuracy, waktu, RAM, cold-start; (3) uji packaging dependency Windows; (4) nilai license/transitive dependency; (5) baru putuskan adapter default. Hasil STEP 01 harus menghasilkan GO / GO WITH LIMITATIONS / NO-GO.

# 33. Referensi Teknis

Referensi berikut digunakan untuk keputusan perencanaan. Semua lisensi dan versi dependency wajib diverifikasi lagi pada commit/version yang benar sebelum distribusi release.

Repo Full-Album-Maker: https://github.com/inoriko920-dev/Full-Album-Maker

librosa — beat_track documentation: https://librosa.org/doc/0.11.0/generated/librosa.beat.beat_track.html

librosa — onset_strength documentation: https://librosa.org/doc/0.11.0/generated/librosa.onset.onset_strength.html

librosa — feature extraction: https://librosa.org/doc/0.11.0/feature.html

librosa — ISC License: https://github.com/librosa/librosa/blob/main/LICENSE.md

projectM — official repository: https://github.com/projectM-visualizer/projectm

aubio — official repository: https://github.com/aubio/aubio

# 34. Repo Paths yang Menjadi Referensi Baseline

src/full_album_maker/spectrum_feature.py

src/full_album_maker/spectrum_render_step08.py

src/full_album_maker/circular_spectrum.py

src/full_album_maker/spectrum_preview_step08.py

src/full_album_maker/preview_service.py

src/full_album_maker/render_graph.py

src/full_album_maker/album_visuals.py

src/full_album_maker/ai_action_registry_step09.py

src/full_album_maker/ai_agent_core_step09.py

src/full_album_maker/main.py

pyproject.toml

Catatan akhir: dokumen ini sengaja memisahkan “analisis musik”, “event semantik”, “modulasi animasi”, dan “rendering”. Pemisahan ini adalah kunci agar aplikasi dapat memiliki puluhan atau ratusan animasi di masa depan tanpa menulis ulang beat detector setiap kali menambah efek.