STEP 03

CACHE & FINGERPRINT SERVICE FOUNDATION

Full-Album-Maker — Audio Reactive & Beat Animation Engine V2

STATUS DOKUMEN — Planning final untuk STEP 03. Dokumen ini mengunci cache identity, fingerprinting, physical cache format, atomic publish, corruption recovery, cancellation, concurrency, cleanup, API boundary, test matrix, dan gate. Implementasi AudioAnalysisService/librosa tetap STEP 04.

| Item | Nilai |
| --- | --- |
| Repo | inoriko920-dev/Full-Album-Maker |
| Baseline aman | v1.5.0 @ 584c94774e6197ecf60ecedb3bffd5a8797e7737 |
| Backup baseline | backup/beat-animation-step00-2026-10-07-1233-WIB |
| Project timebase | 240.000 tick/detik |
| Contract input | STEP 02 — analysis-v1 |
| Target STEP berikutnya | STEP 04 — AudioAnalysisService |

# 1. Executive Decision

STEP 03 tidak membangun beat detector dan tidak membuat efek visual. Tugasnya adalah membuat pondasi penyimpanan derived-analysis yang dapat dipercaya, sehingga STEP 04 dapat menghasilkan data tanpa mengotori ProjectDocument, tanpa mengunci UI, dan tanpa risiko cache rusak dianggap sebagai kebenaran.

KEPUTUSAN UTAMA — Gunakan cache content-addressed berbasis SHA-256 isi audio + settings_signature. Path/asset_id hanya konteks request, bukan identitas cache. Cache bersifat disposable: boleh dihapus kapan saja dan project tetap sehat.

Fingerprint authoritative = SHA-256 seluruh byte source audio, dihitung streaming dan cancellable.

Cache key = SHA256("analysis-v1:" + content_sha256 + ":" + settings_signature).

Physical cache V1 = manifest JSON + packed curve payload NPZ; manifest dipublikasikan terakhir sebagai commit marker.

Cache root portable = data/cache/audio-analysis-v1/; tidak disimpan di file project dan tidak masuk undo/history.

Atomic publish wajib menggunakan temp file pada filesystem yang sama, fsync, checksum payload, lalu os.replace.

Corrupt/incompatible cache tidak boleh memblokir editor; entry diabaikan/quarantine dan consumer menerima MISS/re-analysis.

Cancellation/stale generation tidak boleh menerbitkan result atau partial cache.

Tidak ada automatic eviction agresif pada STEP 03; hanya cleanup temp/quarantine dan operasi manual. Budget/LRU stress disempurnakan STEP 14.

# 2. Input Source of Truth dan Baseline Repo

| Source | Yang sudah dikunci / dapat dipakai ulang |
| --- | --- |
| MASTER PLAN | Roadmap STEP 00–15; STEP 03 = Cache & Fingerprint Service. |
| STEP 00 | Baseline v1.5.0 + backup branch + Windows CI success. |
| STEP 01 | librosa feasible; analyzer harus async; ambient membutuhkan quality gate. |
| STEP 02 | AudioAnalysisResultV1, source-relative tick, confidence/fallback, logical cache identity. |
| Repo: atomic_io.py | atomic_write_bytes/text memakai temp same-directory + fsync + os.replace. |
| Repo: media_preview_cache.py | Sudah ada disposable cache, source fingerprint, background worker, generation guard. |
| Repo: template_thumbnail_cache_step07.py | ThreadPoolExecutor, de-dup pending job, safe fallback, cache-key deterministik. |
| Repo: render_async_step10.py | Cancellation Event + stale/preflight generation pattern. |
| ProjectDocument | Schema v2 dan TIMEBASE=240000; analysis cache tidak perlu bump schema. |

PRINSIP REUSE — STEP 03 harus mengikuti pola matang yang sudah ada di repo—atomic_io, ThreadPoolExecutor/generation token, disposable data/cache—bukan membuat subsistem concurrency/persistence baru yang tidak konsisten.

# 3. Scope dan Non-Scope STEP 03

| Area | IN STEP 03 | OUT / Ditunda |
| --- | --- | --- |
| Fingerprint | Streaming content SHA-256, source-change detection, cancellation | Audio decode/feature extraction |
| Cache identity | content hash + settings signature + contract version | Project path sebagai key |
| Serialization | Manifest + compact curves payload + checksums | Visual effect preset |
| Validation | Structure, checksum, schema, arrays, STEP02 invariants | Beat algorithm calibration |
| Concurrency | Dedupe, stale generation suppression, cancel-safe publish | Multi-process distributed locking |
| Recovery | Corruption quarantine/ignore, temp cleanup | Cloud cache sync |
| Maintenance | Manual clear + orphan temp/quarantine cleanup | Aggressive automatic LRU |
| UI contract | Status machine/API only | Final UI panel/animation controls |

# 4. Arsitektur Komponen V1

UI / STEP04 AudioAnalysisService ¦ request(asset, analyzer_profile) v AnalysisCacheCoordinator ¦----> AudioContentFingerprinter ----> content_sha256 ¦ ¦ ¦ v ¦ build_cache_key() ¦ ¦ +----> AnalysisCacheStore <-------------+ ¦ lookup/load/validate ¦ publish atomic ¦ quarantine/cleanup v data/cache/audio-analysis-v1/<shard>/<cache_key>/ manifest.json curves.npz

| Komponen | Tanggung jawab | Tidak boleh |
| --- | --- | --- |
| AudioContentFingerprinter | SHA-256 streaming, pre/post stat, cancellation/progress | Menganalisis BPM/beat |
| AnalysisCacheCodec | Encode/decode logical STEP02 schema ke storage fisik | Memutuskan quality baru |
| AnalysisCacheStore | Lookup, validate, publish, quarantine, remove | Mengubah ProjectDocument |
| AnalysisCacheCoordinator | Dedupe request, generation token, status/result routing | Memblok UI thread |
| CacheMaintenance | Temp/quarantine cleanup, manual clear | Menghapus valid cache aktif secara agresif |

# 5. Fingerprint Contract

Fingerprint harus menjawab satu pertanyaan: “Apakah byte audio yang dianalisis identik?” Karena itu path, mtime, nama file, dan asset_id tidak boleh menjadi identitas authoritative. Dua copy file dengan byte sama harus berbagi cache; file dengan path sama tetapi isi berubah harus menghasilkan key baru.

| Field | Role | Persist di cache? |
| --- | --- | --- |
| content_sha256 | Authoritative identity dari semua byte source | YA |
| byte_size | Sanity/evidence | YA |
| canonical_path | Hanya request/session lookup; privacy sensitive | TIDAK |
| mtime_ns | Source-change detection saat hash; optional session memo | TIDAK |
| asset_id_context | Context routing ke UI/project | Optional diagnostic, bukan key |
| original_name | Display/debug saja | Sebaiknya TIDAK dalam persistent manifest |

## 5.1 Streaming hash algorithm

1.  Baca stat awal: size + mtime_ns. Jika source tidak ada/tidak readable → SOURCE_UNAVAILABLE.

2.  Buka source read-only binary; baca chunk 4 MiB; update SHA-256; setelah setiap chunk cek cancellation token.

3.  Hitung total bytes_read; progress boleh dihitung bytes_read / initial_size bila initial_size > 0.

4.  Tutup handle; baca stat akhir. Jika size/mtime_ns berubah atau bytes_read != expected size → SOURCE_CHANGED_DURING_HASH; jangan publish.

5.  Jika stabil, hasilkan SourceFingerprint(content_sha256, byte_size). Tidak ada absolute path pada hasil persistent.

6.  Session boleh memoize hasil berdasarkan canonical_path + stat tuple untuk request berulang pada proses yang sama, tetapi persistent cache key tetap content_sha256.

ALASAN FULL HASH — Analisis audio jauh lebih mahal daripada hashing file. Menghitung SHA-256 authoritative saat cache belum diketahui memberi invalidation yang benar bahkan bila file diganti di path yang sama. Optimisasi stat-only tidak boleh mengorbankan correctness.

# 6. Cache Key, Versioning, dan Sharding

cache_key = SHA256( "analysis-v1:" + content_sha256 + ":" + settings_signature )

| Perubahan | Efek pada cache |
| --- | --- |
| Byte source berubah | content_sha256 berubah → MISS |
| File dipindah/di-copy, bytes sama | cache_key tetap → HIT lintas path/project |
| librosa/profile/hop/band/normalization berubah | settings_signature berubah → MISS |
| Confidence model berubah | beat_quality_model version berubah → MISS |
| Contract semantic berubah | analysis-v2 / schema version baru → namespace/key baru |
| mtime berubah tetapi bytes sama | content SHA sama → HIT authoritative |

## 6.1 Directory layout

data/cache/audio-analysis-v1/ 3a/ 3a9f...<64hex>/ manifest.json curves.npz _tmp/ _quarantine/

Shard dua karakter pertama mencegah satu folder berisi ribuan entry. Folder entry tidak menyimpan nama/path sumber. Nama folder = cache_key sehingga lookup O(1) tanpa index global wajib.

# 7. Physical Storage Format V1

| File | Isi | Aturan |
| --- | --- | --- |
| manifest.json | Header contract, source identity, analyzer profile, tempo, quality, events, curve metadata, payload digest | UTF-8 canonical JSON; kecil dan inspectable. |
| curves.npz | energy/bass/mid/high/onset float32 arrays | Nama array fixed; shape 1-D; frame_count sama. |
| temp artifacts | Staging selama publish | Harus berada di cache root filesystem yang sama; dibersihkan jika cancel/crash. |

COMMIT MARKER — manifest.json adalah file yang dipublikasikan terakhir. Entry tanpa manifest valid dianggap MISS/incomplete. Dengan ini crash setelah curves selesai tetapi sebelum manifest tidak pernah menghasilkan cache “setengah jadi” yang dianggap valid.

# 8. Manifest V1 — Fields Wajib

| Kelompok | Field minimum |
| --- | --- |
| Format | format="full-album-maker-audio-analysis-cache"; cache_schema_version=1; contract_version="analysis-v1" |
| Identity | cache_key; content_sha256; byte_size; settings_signature |
| Payload | payload_file="curves.npz"; payload_sha256; payload_bytes |
| Result summary | status COMPLETE/PARTIAL; created_utc; analyzer/profile summary |
| Tempo/quality | TempoSummary + AnalysisQualityDecision dari STEP02 |
| Events | BEAT/ONSET source-relative integer ticks |
| Curves metadata | frame_count, sample_rate=22050, hop_length=512, array names/dtypes |
| Diagnostics | warnings/reason_codes tanpa absolute source path |

{ "format": "full-album-maker-audio-analysis-cache", "cache_schema_version": 1, "contract_version": "analysis-v1", "cache_key": "...", "source": {"content_sha256": "...", "byte_size": 12345678}, "profile": {"settings_signature": "...", "engine": "librosa", "engine_version": "1.0.0"}, "payload": {"file": "curves.npz", "sha256": "...", "bytes": 248120}, "result": {"status": "COMPLETE", "tempo": {...}, "quality_decision": {...}, "events": [...]}, "curves": {"frame_count": 12892, "arrays": ["energy","bass","mid","high","onset"]} }

# 9. Atomic Publish Protocol

1.  Create staging directory di data/cache/audio-analysis-v1/_tmp/<cache_key>.<random>/.

2.  Encode curves.npz ke temp file; flush + fsync; hitung SHA-256 payload setelah file final staging terbentuk.

3.  Bangun manifest dari AudioAnalysisResultV1 + payload metadata; validate seluruh contract sebelum publish.

4.  Write manifest staging dengan atomic_write_text atau file temp + fsync.

5.  Create target directory shard jika perlu. Publikasikan curves.npz dengan os.replace ke target final.

6.  Publikasikan manifest.json TERAKHIR dengan os.replace. Setelah langkah ini entry baru dianggap committed.

7.  Jika target sudah valid akibat race request identik, validasi existing; discard staging dan gunakan existing.

8.  Pada exception/cancel sebelum manifest final: hapus staging best-effort; jangan emit cache-ready.

9.  Jangan menghapus cache valid lama hanya karena job baru gagal. Identity baru berbeda dan tidak boleh merusak entry lama.

| Failure point | State di disk | Reader behavior |
| --- | --- | --- |
| Sebelum payload final | Hanya _tmp | Ignore; cleanup |
| Payload final, manifest belum ada | Target tanpa manifest / staging | MISS/incomplete; jangan load |
| Manifest invalid JSON | Entry terlihat tetapi invalid | CORRUPT → quarantine/MISS |
| Payload checksum mismatch | Manifest + payload mismatch | CORRUPT → quarantine/MISS |
| os.replace failure | Entry lama tetap utuh bila ada | Error; no partial success |
| Process crash setelah manifest commit | Entry complete | VALID jika validator pass |

# 10. Cache Lookup & Validation Pipeline

request -> fingerprint -> cache_key ¦ v target exists? --no--> MISS ¦ yes v read manifest JSON ¦ format/schema/key/signature valid? --no--> INCOMPATIBLE/CORRUPT ¦ yes v payload exists/size/digest? --no--> CORRUPT ¦ yes v load arrays + STEP02 invariants ¦ VALID -> HIT

| Validation | Failure class |
| --- | --- |
| Known format/cache_schema/contract | INCOMPATIBLE jika versi future/known mismatch; CORRUPT jika malformed |
| cache_key recompute == directory/manifest | CORRUPT |
| payload filename must be local basename | CORRUPT/security reject |
| payload size + SHA-256 match | CORRUPT |
| NPZ array whitelist/dtype/shape/frame_count | CORRUPT |
| No NaN/Inf; normalized arrays in 0..1 | CORRUPT |
| Events sorted + source range valid | CORRUPT |
| Quality invariants STEP02 V01–V12 | CORRUPT |

# 11. Corruption Recovery & Quarantine

Cache adalah derived data. Karena itu recovery strategy harus mengutamakan editor tetap berjalan, bukan memaksa pengguna memperbaiki file cache.

| Status | Makna | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| VALID | Semua checksum/schema/invariant lolos | Return HIT |
| MISS | Entry tidak ada | STEP04 boleh analysis |
| INCOMPATIBLE | Versi/profile tidak cocok tetapi file terstruktur | Treat MISS; tidak perlu error ke user |
| CORRUPT | Malformed/checksum/array invalid | Move best-effort ke _quarantine; return MISS + diagnostic |
| UNREADABLE | Permission/disk I/O | Return ERROR; project tetap usable tanpa beat |
| CANCELLED | Request dibatalkan | No publish/no user error modal |

Quarantine maksimal bersifat diagnostic dan tidak boleh menyimpan source path.

Jika move quarantine gagal karena permission, entry cukup di-ignore; jangan loop crash.

Invalid cache tidak pernah dimuat sebagian untuk “menyelamatkan” curves.

UI nantinya boleh menunjukkan “Analisis perlu dibuat ulang”, bukan pesan corruption teknis kecuali log/diagnostic.

# 12. Cancellation & Stale Result Semantics

| Kasus | Behavior wajib |
| --- | --- |
| User close project | Set cancel Event; stale completion dibuang. |
| User relink/change source saat hashing | Generation token berubah; result lama tidak publish. |
| Same asset requested dua kali | Dedupe one in-flight fingerprint/cache lookup; subscribers share completion. |
| Request baru profile berbeda | Bukan dedupe; settings_signature/key berbeda. |
| Cancel satu subscriber | Tidak harus cancel shared job jika subscriber lain masih membutuhkan; minimal V1 boleh generation-suppress per consumer. |
| Cancel saat temp write | Cleanup staging; manifest final tidak boleh muncul. |

PATTERN REPO — Gunakan pola generation token/stale completion yang sudah dipakai AsyncAgentProvider/MediaPreviewCache. Cancellation bukan exception yang perlu modal; ia adalah lifecycle normal.

# 13. Concurrency & Dedupe Model

| Key/Lock | Isi |
| --- | --- |
| Request provisional key | canonical_path + stat tuple + profile signature; hanya untuk dedupe sebelum SHA selesai. |
| Authoritative key | cache_key setelah content SHA diketahui. |
| Pending map | dict[key, Future/JobState] dilindungi threading.Lock. |
| Worker count | Default 1–2 untuk fingerprint/cache I/O; STEP04 analyzer concurrency ditentukan terpisah. |
| UI callbacks | Qt Signal dari coordinator/bridge; UI tidak memanggil worker state langsung. |
| Cross-process | Tidak diwajibkan V1. Atomic commit tetap membuat reader aman jika dua proses terjadi secara tidak sengaja. |

Dedupe harus menghindari dua SHA-256 full scan untuk file sama pada saat bersamaan. Setelah SHA selesai, race publish diselesaikan dengan “existing valid entry wins”. Tidak diperlukan lock file persisten yang rawan stale lock pada portable app.

# 14. Cache Maintenance Policy V1

| Policy | Keputusan STEP 03 |
| --- | --- |
| Valid cache eviction | Tidak otomatis agresif pada V1. |
| Manual clear | Wajib tersedia di service/API; UI tombol boleh ditambahkan nanti. |
| Temp cleanup | Hapus _tmp orphan yang lebih tua dari 24 jam saat startup/service init. |
| Quarantine cleanup | Hapus entry quarantine lebih tua dari 7 hari atau batasi 20 entry terbaru. |
| Incompatible old version | Boleh dipertahankan sementara; namespace versi baru mencegah collision. |
| Disk low | Publish failure harus graceful; jangan merusak project. |
| STEP14 | Baru benchmark disk footprint dan putuskan soft budget/LRU bila memang perlu. |

KENAPA TIDAK LRU SEKARANG — Curve V1 relatif kecil (~beberapa MB per jam audio uncompressed float32 sebelum kompresi). Kompleksitas LRU persistent lebih berisiko daripada manfaatnya pada foundation; optimisasi disk ditunda sampai ada data nyata di STEP 14.

# 15. Service/API Contract untuk STEP 04

STEP 03 menyiapkan boundary yang akan dipakai AudioAnalysisService pada STEP 04. Nama final boleh menyesuaikan style repo, tetapi semantics berikut wajib dipertahankan.

SourceFingerprint fingerprint(path, cancel_event, on_progress=None) CacheIdentity build_identity(fingerprint, analyzer_profile) CacheLookup lookup(identity) AudioAnalysisResultV1 load(identity) # only VALID CacheEntry publish(identity, result, curves, cancel_event) int invalidate(cache_key=None, content_sha256=None) CleanupReport cleanup_orphans()

| Return/Signal | Field minimum |
| --- | --- |
| SourceFingerprint | content_sha256, byte_size |
| CacheIdentity | contract_version, settings_signature, cache_key |
| CacheLookup | status, cache_key, reason_code, entry_path? internal only |
| CacheEntry | cache_key, manifest digest/created time, status VALID |
| Progress | job_token, phase FINGERPRINT/LOOKUP/PUBLISH, 0..1 optional |
| Error | machine code + safe user message; no absolute path in persistent diagnostics |

BOUNDARY — STEP 04 analyzer hanya boleh memanggil publish setelah AudioAnalysisResultV1 lolos validator. Cache layer tidak “memperbaiki” data analyzer; ia menolak data invalid.

# 16. Candidate Files untuk Implementasi STEP 03

| File | Tanggung jawab |
| --- | --- |
| src/full_album_maker/audio_analysis_contract.py | Dataclass/enum/validator STEP02 yang dibutuhkan cache. |
| src/full_album_maker/audio_fingerprint.py | Streaming SHA-256 + cancellation/source-change detection. |
| src/full_album_maker/audio_analysis_cache.py | Cache key, layout, manifest, lookup/load/publish/quarantine. |
| src/full_album_maker/audio_cache_coordinator.py | Async/dedupe/generation signals; tidak menjalankan librosa. |
| tests/test_audio_analysis_contract.py | Schema/invariant tests. |
| tests/test_audio_fingerprint.py | Hash/cancel/source-mutation tests. |
| tests/test_audio_analysis_cache.py | Atomicity/corruption/version/publish/load tests. |
| tests/test_audio_cache_coordinator.py | Dedupe/stale generation/cancel tests. |

Nama file bisa disesuaikan saat implementasi agar konsisten dengan repo, tetapi pemisahan responsibility tidak boleh dilebur menjadi satu modul besar.

# 17. Test Matrix STEP 03

| ID | Fixture/Case | Expected |
| --- | --- | --- |
| T03-01 | Same bytes, path berbeda | content_sha256 dan cache_key sama. |
| T03-02 | Same path, bytes berubah | cache_key baru; old entry tidak dipakai. |
| T03-03 | mtime berubah, bytes sama | Authoritative cache_key tetap sama. |
| T03-04 | Source berubah saat hashing | SOURCE_CHANGED_DURING_HASH; no publish. |
| T03-05 | Cancel tengah hashing | CANCELLED; no temp leak. |
| T03-06 | Atomic replace simulated failure | Existing valid cache tetap utuh. |
| T03-07 | Manifest hilang | MISS/incomplete; no crash. |
| T03-08 | Malformed manifest | CORRUPT → quarantine/MISS. |
| T03-09 | Payload missing | CORRUPT. |
| T03-10 | Payload digest mismatch | CORRUPT. |
| T03-11 | Array wrong dtype/shape | CORRUPT. |
| T03-12 | NaN/Inf/out-of-range curve | CORRUPT. |
| T03-13 | settings_signature berubah | MISS. |
| T03-14 | Future/unknown schema | INCOMPATIBLE; project tetap jalan. |
| T03-15 | Concurrent same request | Satu in-flight job; satu committed entry. |
| T03-16 | Stale generation completion | No callback/result ke state baru. |
| T03-17 | Repeated SongInstance same asset | Satu cache asset dipakai ulang. |
| T03-18 | Delete cache folder | Project tetap load; fitur beat menjadi MISS. |
| T03-19 | Read-only/no disk space | Graceful cache error; tidak corrupt project. |
| T03-20 | Privacy scan manifest | Tidak ada absolute source path. |
| T03-21 | Startup temp cleanup | Orphan _tmp lama terhapus; file baru tidak disentuh. |
| T03-22 | Corrupt quarantine cleanup | Retention cap berlaku tanpa menghapus valid cache. |
| T03-23 | Project revision/undo | Cache hit/miss/publish tidak mengubah revision/undo. |
| T03-24 | Windows Unicode/long-ish path | Fingerprint berhasil selama OS dapat membuka source. |

# 18. Performance & Resource Targets

| Metric | Target STEP 03 | Catatan |
| --- | --- | --- |
| UI blocking | 0 operasi hash/disk berat di UI thread | Request call harus cepat. |
| Hash chunk | 4 MiB default | Memory konstan; cancellable. |
| Coordinator workers | 1–2 default | Hindari saturasi SSD saat album besar. |
| Cache lookup valid | Target <50 ms untuk manifest + metadata; payload load sesuai ukuran | Bukan hard fail jika disk lambat. |
| Memory hashing | <16 MiB working overhead | Tidak load full audio bytes. |
| Temp leak | 0 setelah normal cancel/failure | Crash orphan dibersihkan startup. |
| Project mutation | 0 | No revision/dirty/undo effect. |

# 19. Security, Privacy, dan Path Safety

Persistent manifest tidak menyimpan absolute path. Error/log UI boleh menampilkan path hanya secara runtime jika perlu.

payload.file harus basename whitelist (curves.npz); reject .., slash, drive letter, URI, atau path absolute dari manifest.

Cache root dibentuk internal melalui data_dir(); user input tidak boleh menentukan arbitrary destination pada V1.

NPZ hanya digunakan sebagai numeric array container; jangan load pickle/object arrays. allow_pickle=False wajib.

JSON parser wajib strict type/size expectations; jangan menjalankan data dari cache sebagai code.

Cache corruption tidak boleh memicu penghapusan source media atau project.

# 20. Failure Codes V1

| Code | Meaning | User-facing behavior |
| --- | --- | --- |
| SOURCE_UNAVAILABLE | Source hilang/tidak readable | Beat analysis unavailable; media handling terpisah. |
| SOURCE_CHANGED_DURING_HASH | File berubah saat fingerprint | Retry terkontrol / minta analisis ulang. |
| CACHE_MISS | Entry belum ada | Normal; STEP04 analyze. |
| CACHE_INCOMPATIBLE | Version/profile berbeda | Normal miss; tidak perlu modal. |
| CACHE_CORRUPT | Checksum/schema/array invalid | Rebuild; diagnostic log. |
| CACHE_IO_ERROR | Permission/disk failure | Continue editor tanpa cache; tampilkan status aman. |
| CANCELLED | Lifecycle cancel | Silent/no modal. |

# 21. Acceptance Gate STEP 03

| Gate | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| G03-01 | Physical cache format dan namespace V1 dikunci | PASS — planning |
| G03-02 | Authoritative full-content SHA-256 fingerprint dikunci | PASS — planning |
| G03-03 | Path/mtime bukan authoritative identity | PASS — planning |
| G03-04 | Cache key/versioning/settings signature dikunci | PASS — planning |
| G03-05 | Atomic publish + manifest-last protocol dikunci | PASS — planning |
| G03-06 | Corruption/incompatible recovery semantics dikunci | PASS — planning |
| G03-07 | Cancellation + stale generation semantics dikunci | PASS — planning |
| G03-08 | Concurrency/dedupe model dikunci | PASS — planning |
| G03-09 | Maintenance policy V1 dikunci | PASS — planning |
| G03-10 | Privacy/path safety rules dikunci | PASS — planning |
| G03-11 | Test matrix 24 case ditetapkan | PASS — planning |
| G03-12 | Tidak mengubah ProjectDocument schema/revision/undo | PASS — planning |
| G03-13 | Tidak menjalankan librosa/efek visual pada STEP 03 | PASS — planning |
| G03-14 | Repo produksi tidak dimutasi pada planning STEP 03 | PASS — planning |

GATE RESULT — PASS untuk planning. Desain Cache & Fingerprint Service cukup matang untuk implementasi foundation. Namun sesuai workflow proyek, coding belum dilakukan pada dokumen planning ini. Semua planning/reference wajib masuk repo sebelum fase coding dimulai.

# 22. Handoff ke STEP 04 — AudioAnalysisService

| Area STEP 04 | Instruksi yang wajib diwarisi |
| --- | --- |
| Input | Gunakan SourceFingerprint/CacheIdentity dari STEP03; jangan bikin key kedua. |
| Fast path | Lookup cache dulu; HIT → return validated AudioAnalysisResultV1 tanpa librosa. |
| Miss path | Decode/analyze async; setelah result valid baru publish cache. |
| Cancel | Gunakan cancellation/generation semantics STEP03; no partial publish. |
| Quality | Gunakan formula/fallback STEP02; cache hanya menyimpan keputusan, tidak mengarang keputusan. |
| Project | Tidak menulis curve ke ProjectDocument. |
| UI | Status/progress minimal; tidak membuat efek visual kompleks. |
| Tests | Tambahkan real analysis fixture tetapi seluruh T03 regression tetap hijau. |

STOP POINT — Setelah STEP 03 selesai, jangan otomatis masuk Music Event Timeline atau Animation Modulator. STEP berikutnya hanya STEP 04 — AudioAnalysisService.

# 23. Ringkasan Keputusan Final

Cache V1 bersifat content-addressed, disposable, portable, dan tidak mengubah project.

Fingerprint authoritative adalah SHA-256 isi source, bukan path/mtime.

Manifest JSON + curves.npz dipilih untuk inspectability + storage compact; manifest dipublish terakhir.

Atomicity, checksum, strict validation, quarantine, cancellation, dan stale-result suppression adalah mandatory correctness features.

Request identik di-dedupe; file sama lintas project/path dapat share cache.

Valid cache tidak di-evict agresif sebelum ada bukti kebutuhan; cleanup fokus pada temp/quarantine.

STEP 04 dapat dibangun tanpa mengubah contract ini; bila semantics berubah, keputusan harus kembali ke versioning/gate.

STEP 03 — PLANNING COMPLETE / GATE PASS

NEXT: STEP 04 — AudioAnalysisService